# План разработки автоматизированной торговой системы

## 1. Цель проекта

Разработать систему автоматизированной торговли криптовалютами, которая:

- получает рыночные данные с биржи;

- сохраняет и нормализует исторические данные;

- рассчитывает торговые индикаторы;

- определяет состояние рынка;

- формирует торговые сигналы;

- проверяет сигналы через модуль управления рисками;

- тестирует стратегии на исторических данных;

- выполняет виртуальные и реальные сделки;

- контролирует позиции, капитал и просадку;

- формирует отчётность по результатам торговли.

Основная задача первой версии — не максимизация прибыли, а проверка того, что система:

- корректно работает технически;

- не нарушает заданные ограничения риска;

- учитывает комиссии и проскальзывание;

- показывает устойчивый результат на исторических и реальных данных;

- может быть безопасно остановлена при ошибках или превышении лимитов.

# 2. Ограничения первой версии

Для первой версии принимаются следующие ограничения:

- только спотовая торговля;

- без кредитного плеча;

- без маржинальной торговли;

- без фьючерсов;

- только BTC и ETH;

- расчётная валюта — USDT или USDC;

- максимум две одновременно работающие стратегии;

- реальный капитал пилота — не более 500 USDT;

- полный бюджет проекта — 2 000–5 000 USDT;

- права API на вывод средств запрещены;

- каждая операция должна записываться в журнал.

На первом этапе система должна работать без 3Commas.

Исполнение будет реализовано через:

- встроенные торговые боты биржи;

- либо API биржи;

- либо виртуальный модуль исполнения.

3Commas рассматривается как дополнительный исполнитель после проверки совместимости с выбранной биржей и юрисдикцией пользователя.

# 3. Основные компоненты системы

## 3.1. Market Data Collector

Модуль отвечает за получение рыночных данных.

Источники:

- REST API биржи;

- WebSocket;

- исторические данные;

- текущие свечи;

- сделки;

- стакан;

- баланс;

- открытые ордера;

- исполненные ордера.

Основные функции:

- загрузка исторических свечей;

- инкрементальная загрузка новых свечей;

- восстановление после разрыва соединения;

- контроль пропущенных интервалов;

- повторная загрузка недостающих данных;

- сохранение исходного ответа API.

## 3.2. Data Storage

Для хранения используется PostgreSQL.

Слои данных:

RAW

↓

DDS

↓

MART

### RAW

Хранит данные максимально близко к ответу биржи.

Пример схемы:

raw_market.candles

raw_market.trades

raw_market.order_book

raw_market.tickers

raw_market.funding_rates

raw_account.balances

raw_account.orders

raw_account.executions

raw_account.positions

raw_system.api_responses

Требования к RAW:

- без массового изменения загруженных данных;

- сохранение исходного JSON;

- наличие времени загрузки;

- наличие идентификатора запроса;

- защита от дублирования;

- возможность повторной обработки данных.

### DDS

Хранит нормализованные данные.

dds.instrument

dds.candle

dds.trade

dds.indicator

dds.market_regime

dds.strategy_signal

dds.order

dds.execution

dds.position

dds.balance_snapshot

dds.equity_snapshot

dds.risk_event

dds.strategy_run

### MART

Хранит аналитические показатели.

mart.daily_performance

mart.strategy_performance

mart.asset_performance

mart.trade_statistics

mart.drawdown_history

mart.monthly_returns

mart.risk_dashboard

mart.execution_quality

mart.capital_utilization

# 4. Предлагаемая структура проекта

crypto_trading_system/

│

├── app/

│   ├── collectors/

│   │   ├── candle_collector.py

│   │   ├── trade_collector.py

│   │   ├── account_collector.py

│   │   └── websocket_client.py

│   │

│   ├── exchange/

│   │   ├── base_exchange.py

│   │   ├── bybit_client.py

│   │   ├── paper_exchange.py

│   │   └── exchange_factory.py

│   │

│   ├── strategies/

│   │   ├── base_strategy.py

│   │   ├── dca_strategy.py

│   │   ├── grid_strategy.py

│   │   └── trend_strategy.py

│   │

│   ├── indicators/

│   │   ├── ema.py

│   │   ├── rsi.py

│   │   ├── atr.py

│   │   └── volatility.py

│   │

│   ├── risk/

│   │   ├── risk_engine.py

│   │   ├── position_limits.py

│   │   ├── drawdown_control.py

│   │   └── emergency_stop.py

│   │

│   ├── execution/

│   │   ├── order_manager.py

│   │   ├── execution_engine.py

│   │   ├── reconciliation.py

│   │   └── idempotency.py

│   │

│   ├── backtest/

│   │   ├── backtest_engine.py

│   │   ├── portfolio.py

│   │   ├── commission_model.py

│   │   └── slippage_model.py

│   │

│   ├── monitoring/

│   │   ├── health_check.py

│   │   ├── alerts.py

│   │   └── metrics.py

│   │

│   ├── reporting/

│   │   ├── performance_report.py

│   │   ├── risk_report.py

│   │   └── trade_report.py

│   │

│   ├── database/

│   │   ├── connection.py

│   │   ├── repositories/

│   │   └── migrations/

│   │

│   ├── config/

│   │   ├── settings.py

│   │   └── strategy_config.py

│   │

│   └── main.py

│

├── sql/

│   ├── 001_create_raw.sql

│   ├── 002_create_dds.sql

│   ├── 003_create_mart.sql

│   ├── 004_create_indexes.sql

│   └── 005_create_monitoring.sql

│

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   ├── backtest/

│   └── risk/

│

├── scripts/

│   ├── load_history.py

│   ├── run_collector.py

│   ├── run_backtest.py

│   ├── run_paper_trading.py

│   └── reconcile_account.py

│

├── monitoring/

│   ├── dashboards/

│   └── alerts/

│

├── logs/

├── data/

├── docs/

│

├── .env.example

├── .gitignore

├── docker-compose.yml

├── pyproject.toml

├── README.md

├── ROADMAP.md

└── STATUS.md

# 5. Этапы разработки

## Этап 0. Подготовка проекта

### Задачи

- создать репозиторий;

- определить структуру каталогов;

- настроить виртуальное окружение;

- настроить конфигурацию;

- подключить PostgreSQL;

- настроить миграции;

- добавить логирование;

- настроить .env;

- исключить секреты и журналы из Git;

- создать README, ROADMAP и STATUS.

### Результат

Проект запускается локально и подключается к PostgreSQL.

### Критерии готовности

- конфигурация читается из окружения;

- пароль API отсутствует в коде;

- база данных доступна;

- миграции выполняются;

- приложение пишет структурированный лог;

- тестовый запуск завершается без ошибок.

## Этап 1. Интеграция с биржей

### Задачи

- изучить API выбранной биржи;

- реализовать базовый интерфейс биржи;

- реализовать получение списка инструментов;

- реализовать получение свечей;

- реализовать получение текущей цены;

- реализовать получение баланса;

- реализовать получение ордеров;

- реализовать проверку состояния API;

- реализовать повтор запросов;

- реализовать обработку ограничений API.

### Интерфейс биржи

class BaseExchange:

def get_instruments(self):

...

def get_candles(self, symbol, interval, start_time, end_time):

...

def get_balance(self):

...

def get_open_orders(self, symbol=None):

...

def place_order(self, order):

...

def cancel_order(self, order_id):

...

def get_executions(self, start_time=None):

...

### Результат

Система может получать публичные и приватные данные биржи.

### Критерии готовности

- запросы проходят авторизацию;

- ошибки API записываются в журнал;

- повторный запрос не создаёт дубли;

- ограничения частоты запросов соблюдаются;

- API-ключ не имеет права вывода средств.

## Этап 2. Загрузка исторических данных

### Задачи

- создать RAW-таблицы;

- реализовать загрузку свечей;

- реализовать загрузку порциями;

- добавить checkpoint;

- добавить продолжение после остановки;

- добавить контроль пропусков;

- добавить контроль дублей;

- создать отчёт загрузки;

- реализовать обновление новых свечей.

### Первоначальный объём

Инструменты:

BTCUSDT

ETHUSDT

Интервалы:

5 минут

15 минут

1 час

4 часа

1 день

История:

- желательно 3–5 лет;

- минимально 2 года;

- обязательное наличие медвежьего, бычьего и бокового рынка.

### Результат

В PostgreSQL сформирован полный набор исторических свечей.

### Критерии готовности

- отсутствуют дубликаты;

- отсутствуют необъяснимые пропуски;

- время приведено к UTC;

- загрузка продолжается с checkpoint;

- повторный запуск безопасен;

- количество строк сходится с ожидаемым диапазоном.

## Этап 3. Формирование DDS

### Задачи

- нормализовать инструменты;

- нормализовать временные интервалы;

- привести числовые типы;

- проверить OHLCV;

- исключить некорректные свечи;

- сформировать единый идентификатор свечи;

- создать индексы;

- настроить инкрементальную обработку.

### Проверки качества

Для каждой свечи:

high >= open

high >= close

low <= open

low <= close

high >= low

volume >= 0

close > 0

### Результат

Создан нормализованный слой данных, пригодный для расчёта стратегий.

## Этап 4. Модуль индикаторов

### Первая версия индикаторов

- EMA 20;

- EMA 50;

- EMA 200;

- RSI 14;

- ATR 14;

- средний объём;

- изменение цены;

- историческая волатильность;

- максимальное и минимальное значение за период;

- расстояние до EMA;

- наклон EMA.

### Требования

- индикаторы рассчитываются без использования будущих данных;

- расчёт одинаков для backtest и реального режима;

- поддерживается инкрементальный пересчёт;

- результаты сохраняются в DDS;

- формулы покрыты тестами.

### Результат

Для каждой свечи доступны необходимые признаки стратегии.

## Этап 5. Определение режима рынка

Система должна различать минимум три состояния:

TREND_UP

TREND_DOWN

RANGE

Дополнительное состояние:

HIGH_VOLATILITY

### Пример базовой логики

TREND_UP:

close > EMA200

EMA50 > EMA200

наклон EMA200 положительный

TREND_DOWN:

close < EMA200

EMA50 < EMA200

наклон EMA200 отрицательный

RANGE:

расстояние между EMA небольшое

наклон EMA200 близок к нулю

волатильность не превышает лимит

HIGH_VOLATILITY:

ATR или историческая волатильность

выше заданного порога

### Результат

Каждая свеча получает классификацию режима рынка.

## Этап 6. Backtest Engine

### Возможности

- последовательная обработка свечей;

- виртуальный баланс;

- открытие и закрытие позиций;

- лимитные и рыночные ордера;

- частичное исполнение;

- комиссии;

- проскальзывание;

- DCA-ордера;

- стоп-лосс;

- тейк-профит;

- трейлинг;

- ограничение количества позиций;

- журнал каждой операции.

### Запрещённые ошибки

- использование будущих свечей;

- исполнение по цене, которая не встречалась внутри свечи;

- отсутствие комиссий;

- оптимизация на всём периоде;

- выбор только успешных активов;

- игнорирование незакрытых сделок;

- использование последней цены как гарантированной цены исполнения.

### Результат

Любую стратегию можно воспроизвести на исторических данных.

## Этап 7. Первая стратегия — Trend DCA

### Условия входа

Пример первой версии:

close > EMA200

EMA50 > EMA200

RSI <= 45

market_regime = TREND_UP

нет открытой позиции

волатильность ниже критического уровня

### Структура позиции

базовый ордер: 25%

страховочный ордер 1: 20%

страховочный ордер 2: 25%

страховочный ордер 3: 30%

Проценты относятся к максимальному капиталу одной позиции.

### Условия выхода

- фиксированный take-profit;

- трейлинг после достижения минимальной прибыли;

- закрытие при изменении режима рынка;

- аварийное закрытие по Risk Engine;

- максимальный срок удержания позиции.

### Результат

Реализована первая полностью тестируемая стратегия.

## Этап 8. Вторая стратегия — Grid

### Условия запуска

Grid запускается только при:

market_regime = RANGE

волатильность находится в допустимом диапазоне

цена находится внутри рассчитанного канала

нет сильного направленного тренда

### Параметры

- нижняя граница;

- верхняя граница;

- количество уровней;

- размер одного ордера;

- максимальная сумма сетки;

- комиссия;

- минимальная прибыль между уровнями;

- условие выхода из диапазона.

### Результат

Grid автоматически выключается при переходе рынка в тренд.

## Этап 9. Risk Engine

Risk Engine должен работать независимо от стратегии.

Стратегия может только создать заявку на сделку. Решение об исполнении принимает Risk Engine.

### Проверки до открытия сделки

достаточно ли свободного капитала;

не превышен ли лимит одной позиции;

не превышен ли лимит по активу;

не превышено ли количество сделок;

не достигнут ли дневной лимит убытка;

не достигнут ли недельный лимит;

не превышена ли общая просадка;

не активирован ли аварийный режим;

актуальны ли рыночные данные;

работает ли API биржи;

нет ли расхождения баланса.

### Начальные лимиты

риск на сделку: до 0,5% капитала

максимальная позиция: 10%

максимум на один актив: 25%

общая загрузка капитала: 60%

дневной лимит потерь: 2%

недельный лимит потерь: 5%

максимальная просадка: 10%

### Аварийные состояния

- API недоступен;

- данные устарели;

- баланс не совпадает;

- обнаружен неизвестный ордер;

- ордер отправлен повторно;

- база данных недоступна;

- достигнута максимальная просадка;

- зафиксирована серия системных ошибок.

### Результат

Стратегия физически не может превысить заданные лимиты.

## Этап 10. Оценка стратегий

### Основные метрики

- Net Profit;

- Return;

- Maximum Drawdown;

- Profit Factor;

- Win Rate;

- Average Trade;

- Average Win;

- Average Loss;

- Expectancy;

- Sharpe Ratio;

- Sortino Ratio;

- Calmar Ratio;

- количество сделок;

- время нахождения в рынке;

- загрузка капитала;

- комиссии;

- проскальзывание;

- максимальная серия убытков;

- длительность восстановления после просадки.

### Обязательные сравнения

Каждая стратегия сравнивается с:

- Buy & Hold BTC;

- Buy & Hold ETH;

- обычным еженедельным DCA;

- хранением средств в USDT или USDC;

- случайным входом с аналогичным временем удержания.

### Результат

Стратегия считается перспективной только при наличии преимущества после комиссий и с учётом риска.

## Этап 11. Walk-forward тестирование

Исторические данные делятся на интервалы.

Пример:

обучение и подбор параметров: 12 месяцев

проверка: следующие 3 месяца

затем окно сдвигается вперёд

### Требования

- параметры подбираются только на прошлом периоде;

- проверочный период не используется для оптимизации;

- результаты объединяются;

- оценивается стабильность параметров;

- исключаются стратегии, работающие только на одном периоде.

### Результат

Подтверждается или опровергается устойчивость стратегии.

## Этап 12. Paper Trading

### Возможности

- виртуальный баланс;

- реальные текущие котировки;

- реальные сигналы;

- имитация исполнения;

- учёт комиссий;

- учёт проскальзывания;

- восстановление состояния после перезапуска;

- сверка открытых виртуальных позиций;

- ежедневный отчёт.

### Стартовый виртуальный баланс

5 000 USDT

### Минимальные условия перехода к реальным деньгам

- не менее 90 дней работы;

- не менее 100 закрытых сделок;

- отсутствие критических ошибок;

- отсутствие нарушения риск-лимитов;

- положительный результат после комиссий;

- максимальная просадка не выше установленного значения;

- стратегия превосходит базовый ориентир;

- результат не зависит от одной удачной сделки.

## Этап 13. Исполнение реальных ордеров

### Первая версия

Реальный режим должен быть отдельным от paper trading.

MODE=paper

MODE=live

Переключение через код запрещено. Режим задаётся конфигурацией окружения.

### Обязательные механизмы

- уникальный client order ID;

- идемпотентность;

- защита от повторного ордера;

- проверка результата отправки;

- повторное чтение состояния биржи;

- обработка частичного исполнения;

- обработка отменённого ордера;

- сверка локальной позиции с биржей;

- журнал входного сигнала;

- журнал решения Risk Engine;

- журнал ответа биржи.

### Результат

Система способна безопасно отправить и проконтролировать реальный ордер.

## Этап 14. Reconciliation

Периодически система сравнивает:

локальный баланс ↔ баланс биржи

локальные позиции ↔ позиции биржи

локальные ордера ↔ ордера биржи

локальные исполнения ↔ исполнения биржи

### Реакция на расхождение

- запретить новые ордера;

- повторно запросить данные;

- записать risk event;

- отправить уведомление;

- запустить автоматическую сверку;

- при невозможности восстановления активировать emergency stop.

### Результат

Локальное состояние не расходится с фактическим состоянием биржи.

## Этап 15. Мониторинг

### Контролируемые параметры

- доступность API;

- возраст последней свечи;

- время последней загрузки;

- количество ошибок;

- баланс;

- открытые позиции;

- дневной результат;

- текущая просадка;

- загрузка капитала;

- количество активных стратегий;

- время последнего сигнала;

- расхождение с биржей;

- состояние emergency stop.

### Уведомления

- Telegram;

- электронная почта;

- журнал событий;

- локальная панель мониторинга.

### Критические уведомления

- неизвестный ордер;

- превышение риска;

- остановка коллектора;

- недоступность базы;

- недоступность биржи;

- расхождение баланса;

- просроченные данные;

- повторный ордер;

- превышение просадки.

## Этап 16. Отчётность

### Ежедневный отчёт

баланс на начало дня;

баланс на конец дня;

реализованная прибыль;

нереализованная прибыль;

комиссии;

количество сделок;

прибыльные и убыточные сделки;

максимальная внутридневная просадка;

открытые позиции;

использованный капитал;

активные ограничения риска.

### Еженедельный отчёт

- результат по стратегиям;

- результат по активам;

- сравнение с Buy & Hold;

- комиссии;

- проскальзывание;

- максимальная просадка;

- ошибки системы;

- отклонения от ожидаемого исполнения;

- рекомендации по остановке или продолжению теста.

### Ежемесячный отчёт

- доходность;

- риск;

- стабильность;

- эффективность капитала;

- качество исполнения;

- изменение параметров;

- решение о масштабировании.

# 6. План распределения капитала

## Общий бюджет 2 000 USDT

500 USDT  — реальный пилот

500 USDT  — резерв под масштабирование

700 USDT  — неприкосновенный резерв

300 USDT  — комиссии и экспериментальный капитал

## Общий бюджет 5 000 USDT

500 USDT   — первый пилот

500 USDT   — второй этап

1 000 USDT — третий этап

2 000 USDT — резерв масштабирования

1 000 USDT — неприкосновенный резерв

Капитал увеличивается только по результатам статистики.

# 7. Правила масштабирования

## Этап 1

Капитал: 200–500 USDT

Срок: минимум 30 дней

Цель: проверить техническое исполнение

## Этап 2

Капитал: 500–1 000 USDT

Условие:

- отсутствуют критические ошибки;

- просадка не превышает лимит;

- получено минимум 30–50 реальных сделок.

## Этап 3

Капитал: 1 000–2 000 USDT

Условие:

- минимум 100 реальных сделок;

- не менее 3 месяцев работы;

- положительное математическое ожидание;

- стабильная работа Risk Engine.

## Этап 4

Капитал: до 3 000 USDT

Условие:

- не менее 6 месяцев;

- положительный результат после всех расходов;

- отсутствует зависимость от одного актива;

- максимальная просадка находится в пределах плана.

Оставшаяся часть капитала продолжает храниться в резерве.

# 8. Тестирование

## Unit tests

- индикаторы;

- расчёт комиссий;

- расчёт позиции;

- определение режима рынка;

- лимиты риска;

- stop-loss;

- take-profit;

- DCA;

- расчёт просадки;

- уникальность client order ID.

## Integration tests

- подключение к API;

- загрузка свечей;

- запись в PostgreSQL;

- восстановление после ошибки;

- отправка тестового ордера;

- отмена ордера;

- частичное исполнение;

- синхронизация баланса.

## Failure tests

- отключение интернета;

- недоступность API;

- недоступность PostgreSQL;

- повторный ответ API;

- задержка свечей;

- неверный баланс;

- повторный запуск процесса;

- повреждённый checkpoint;

- превышение лимита запросов;

- неопределённый статус ордера.

# 9. Безопасность

Обязательные требования:

- API-ключ без права вывода;

- отдельный субаккаунт;

- отдельный ключ для разработки;

- отдельный ключ для production;

- хранение секретов вне Git;

- двухфакторная аутентификация;

- IP allowlist при наличии;

- ротация ключей;

- журнал авторизаций;

- аварийная остановка;

- резервное копирование PostgreSQL;

- минимальные права пользователя базы;

- запрет прямого изменения истории исполнений.

# 10. Документация проекта

Необходимо создать:

README.md

ARCHITECTURE.md

ROADMAP.md

STATUS.md

RISK_POLICY.md

TRADING_RULES.md

BACKTEST_METHODOLOGY.md

DEPLOYMENT.md

INCIDENT_RESPONSE.md

DATABASE_SCHEMA.md

API_INTEGRATION.md

## RISK_POLICY.md

Должен содержать:

- лимиты капитала;

- лимиты позиций;

- максимальную просадку;

- дневной и недельный стоп;

- условия emergency stop;

- условия восстановления торговли;

- правила масштабирования.

## TRADING_RULES.md

Должен содержать:

- точные условия входа;

- точные условия выхода;

- размер позиции;

- правила DCA;

- правила Grid;

- запрещённые действия;

- порядок изменения параметров.

# 11. Предлагаемая последовательность реализации

T01. Создание проекта

T02. Конфигурация и PostgreSQL

T03. Базовый клиент биржи

T04. Загрузка исторических свечей

T05. RAW-слой

T06. DDS-слой

T07. Контроль качества данных

T08. Расчёт индикаторов

T09. Определение режима рынка

T10. Backtest Engine

T11. Модель комиссий

T12. Модель проскальзывания

T13. Trend DCA Strategy

T14. Risk Engine

T15. Отчёт backtest

T16. Walk-forward тестирование

T17. Paper Exchange

T18. Paper Trading

T19. Мониторинг

T20. Уведомления

T21. Реальное исполнение ордеров

T22. Reconciliation

T23. Реальный пилот на 200–500 USDT

T24. Анализ результатов

T25. Решение о масштабировании

# 12. Приоритеты MVP

В MVP должны войти только следующие функции:

- загрузка свечей;

- PostgreSQL RAW и DDS;

- расчёт EMA, RSI и ATR;

- одна стратегия Trend DCA;

- backtest;

- комиссии и проскальзывание;

- базовый Risk Engine;

- paper trading;

- ежедневный отчёт;

- emergency stop.

В MVP не входят:

- машинное обучение;

- нейронные сети;

- десятки индикаторов;

- торговля фьючерсами;

- кредитное плечо;

- арбитраж;

- копитрейдинг;

- высокочастотная торговля;

- сложный веб-интерфейс;

- автоматическая оптимизация параметров в production.

# 13. Критерии успешности MVP

MVP считается готовым, если:

- исторические данные загружаются без пропусков и дублей;

- стратегия воспроизводимо тестируется;

- отсутствует использование будущих данных;

- комиссии и проскальзывание учитываются;

- Risk Engine блокирует запрещённые сделки;

- paper trading работает после перезапуска;

- состояние восстанавливается из PostgreSQL;

- формируется ежедневный отчёт;

- аварийная остановка протестирована;

- все решения стратегии записываются в журнал;

- результат можно независимо пересчитать из базы данных.

# 14. Первый практический спринт

## Цель

Получить исторические свечи BTCUSDT и ETHUSDT в PostgreSQL.

## Задачи

T01. Создать структуру проекта.

T02. Создать виртуальное окружение.

T03. Создать .env.example.

T04. Настроить подключение к PostgreSQL.

T05. Создать схему raw_market.

T06. Создать таблицу raw_market.candles.

T07. Реализовать клиент публичного API.

T08. Реализовать загрузку свечей.

T09. Реализовать пакетную загрузку.

T10. Реализовать checkpoint.

T11. Реализовать защиту от дублей.

T12. Реализовать журнал загрузки.

T13. Загрузить BTCUSDT.

T14. Загрузить ETHUSDT.

T15. Выполнить проверку качества.

## Таблица первого спринта

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS raw_market;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw_market.candles

(

exchange_name       text        NOT NULL,

symbol              text        NOT NULL,

interval_code       text        NOT NULL,

open_time           timestamptz NOT NULL,

close_time          timestamptz,

open_price          numeric(28, 12) NOT NULL,

high_price          numeric(28, 12) NOT NULL,

low_price           numeric(28, 12) NOT NULL,

close_price         numeric(28, 12) NOT NULL,

volume              numeric(38, 12),

quote_volume        numeric(38, 12),

trade_count         bigint,

source_payload      jsonb,

loaded_at           timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

CONSTRAINT pk_raw_market_candles

PRIMARY KEY

(

exchange_name,

symbol,

interval_code,

open_time

)

);

## Результат первого спринта

В PostgreSQL находятся проверенные исторические данные BTC и ETH, а загрузка может быть безопасно остановлена и продолжена.